АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОСЫДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.03.2020 г. | с. Новая Сыда | № 10-п |
| --- | --- | --- |

О безопасном  пропуске паводковых вод 2020 года

на территории Новосыдинского сельсовета

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Красноярского края от  10.02.2000 №9-631 «О защите населения и территории Красноярского края   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Решением КЧС и ПБ    Администрации Краснотуранского района от 10.03.2020 года №4,ст. 7 Устава  Новосыдинского сельсовета  и в целях  снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и устойчивого уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования  объектов  жизнеобеспечения в период прохождения весеннего паводка 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии на период прохождения весеннего паводка 2020 года  на территории Новосыдинского сельсовета (приложение № 1).

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Новосыдинского сельсовета  на весенний период 2020 год (приложение № 2).

- Уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего паводка.

- Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечь людские ресурсы и технику организаций, находящихся на территории сельского поселения, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на договорных условиях.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Прибой разработать свой план противопаводковых мероприятий на весенний период 2020 года.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов  местного самоуправления села Новая Сыда.» и разместить на официальном сайте Администрации Новосыдинского сельсовета.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новосыдинского сельсовета                                             О.Г.Стряпкова

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Новосыдинского сельсовета  от 18.03.2020 № 10-п

СОСТАВ

противопаводковой комиссии на период прохождения весеннего паводка 2020 года  на территории Новосыдинского сельсовета

| Стряпкова Ольга Георгиевна | - Председатель комиссии, глава Новосыдинского сельсовета; |
| --- | --- |
| Гордиевский Александр Григорьевич | - Заведующий хозяйством администрации Новосыдинского сельсовета; |
| Члены комиссии: |  |
| Клименко Алексей Николаевич | - Управляющий фермой №4 АО Племзавода «Краснотуранский» (по согласованию); |
| Крикунов Геннадий Алексеевич | - общественный помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края В.В.Зырянова (по согласованию); |
| Прокудин Георгий Петрович | -начальник Новосыдинского участка Краснотуранского РМППЖК (по согласованию). |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Новосыдинского сельсовета

от 18.03.2020  №10-п

П Л А Н

противопаводковых  мероприятий на территории Новосыдинского сельсовета  на весенний период  2020 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды, сбор данных о паводковой обстановке, подтопления домов, дорог и других территорий. Передача информации через ЕДДС. | постоянно, в период половодья | Администрация сельского поселения |
| 2. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ. | до 15.03.2020 | Руководители предприятий |
| 3. | Провести необходимые работы по герметизации скважин и отводу от них паводковых вод. Выполнить ревизию водопроводных колодцев и водозаборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. | 20.03.2020 | начальник Новосыдинского участка Краснотуранского РМППЖК Г.П.Прокудин |
| 4. | Расчистка снега по периметру здания СДК, школы, детского сада. | 15.03.2020 | Заведующая Филиалом №6 МБУК Краснотуранский РДК Н.А.Боброва, Директор МКОУ «Новосыдинская СОШ» Е.А.Морозова |
| 5. | Держать постоянную связь с руководителями предприятий на предмет выделения техники и людей в сложных ситуациях. | на время паводка | Заведующая Филиалом №6 МБУК Краснотуранский РДК Н.А.Боброва, Директор МКОУ «Новосыдинская СОШ» Е.А.Морозова |
| 6. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды и попадания ее в помещение зданий: СДК, школы, детского сада. | на время паводка | Заведующая Филиалом №6 МБУК Краснотуранский РДК Н.А.Боброва, Директор МКОУ «Новосыдинская СОШ» Е.А.Морозова |
| 7. | На период паводка подготовить технику: бульдозер ДТ-75, УАЗ (бортовой), Иметь запас ГСМ 40л ДТ; 20 л АИ 92 | на время паводка | Глава сельсовета О.Г Стряпкова Заведующий хозяйством А.Г.Гордиевский Водитель С.В.Денисов |